# DermAI Projesi Görev Dağılımı

Proje ekibi:

- İbrahim

- Aybüke

- Kerem

- Hadi Said

Makale yazımı ve proje raporu tüm ekip tarafından ortak hazırlanacaktır.

# 1. Hadi Said – Yapay Zeka ve Machine Learning Geliştirme

Hadi Said projenin yapay zeka ve model geliştirme kısmından sorumlu olacaktır.

### Sorumluluklar

- Kaggle 20 Skin Diseases Dataset veri setinin incelenmesi

- Veri setinin temizlenmesi

- Görüntülerin modele uygun hale getirilmesi

- Görüntülerin yeniden boyutlandırılması (224x224)

- Veri artırma işlemleri (augmentation)

- Model eğitimi

### Kullanılacak araçlar

- Python

- OpenCV

- NumPy

- Pandas

- Scikit-learn

- Matplotlib

### Model geliştirme süreci

- Eğitim ve test veri setinin ayrılması

- Model eğitimi

- Model doğruluk oranının artırılması

- Model performans analizleri

### Performans değerlendirme

- Accuracy

- Precision

- Recall

- F1 Score

- Confusion Matrix

Bu metriklerin hesaplanmasında Scikit-learn kullanılacaktır.

Model performans grafiklerinin oluşturulmasında Matplotlib kullanılacaktır.

### Çıktı

Hadi Said şu çıktıları sağlayacaktır:

- Eğitilmiş yapay zeka modeli

- Model performans raporu

- Confusion matrix grafiği

- Accuracy grafikleri

- Modelin backend'e entegre edilebilir hali

# 2. İbrahim – Mobil Uygulama Geliştirme (Android)

İbrahim projenin mobil uygulama geliştirme kısmından sorumlu olacaktır.

### Kullanılacak teknoloji

- Android Studio

- Kotlin

### Sorumluluklar

- Mobil uygulama arayüzünün geliştirilmesi

- Kamera entegrasyonu

- Galeri entegrasyonu

- Fotoğrafın backend'e gönderilmesi

- API'den gelen verilerin uygulamada gösterilmesi

### Geliştirilecek ekranlar

- Açılış ekranı

- Fotoğraf çek / seç ekranı

- Analiz ekranı

- Sonuç ekranı

### Sonuç ekranında gösterilecek bilgiler

- Kullanıcının yüklediği fotoğraf

- En olası hastalık

- Tahmin olasılığı

- İlk 3 tahmin

- Bakım önerileri

- Doktor uyarısı

- Yeniden analiz butonu

# 3. Kerem – Backend ve API Geliştirme

Kerem projenin backend ve API geliştirme kısmından sorumlu olacaktır.

### Kullanılacak teknolojiler

- Python

- FastAPI

- Uvicorn

### Sorumluluklar

- FastAPI sunucusunun kurulması

- API endpointlerinin oluşturulması

- Mobil uygulamadan gelen görüntünün alınması

- Görüntünün yapay zeka modeline gönderilmesi

- Modelden gelen tahminlerin işlenmesi

- JSON formatında sonuç döndürülmesi

### API görevleri

- Görüntü yükleme endpointi

- Model tahmin endpointi

- Sonuçların mobil uygulamaya gönderilmesi

### API çıktısı

Mobil uygulamaya gönderilecek veri:

- hastalık adı

- tahmin olasılığı

- ilk 3 tahmin

- bakım önerisi

- doktor uyarısı

# 4. Aybüke – Veri İçeriği, Karar Destek Sistemi ve Test

Aybüke projenin karar destek sistemi ve veri içerik kısmından sorumlu olacaktır.

### Sorumluluklar

- Hastalıkların açıklamalarının hazırlanması

- Bakım önerilerinin yazılması

- Dermatoloji uyarılarının hazırlanması

- JSON öneri veri tabanının oluşturulması

### JSON veri yapısı

Her hastalık için şu bilgiler hazırlanacaktır:

- Hastalık adı

- Bakım önerisi

- Genel öneri

- Doktor uyarısı

- Risk seviyesi

### Ek görevler

- Uygulama testleri

- Kullanıcı senaryolarının hazırlanması

- Demo hazırlığı

# 5. Ortak Görevler (Tüm Ekip)

Aşağıdaki görevler tüm ekip tarafından birlikte yapılacaktır:

### Akademik makale

- Problem tanımı

- Literatür incelemesi

- Metodoloji

- Model performansı

- Sonuç ve tartışma

### Proje raporu

- Sistem mimarisi

- Uygulama ekranları

- API yapısı

- Model performansı

### Sunum

- Proje sunumu hazırlanması

- Demo hazırlığı

- Projenin anlatılması

# DermAI Projesi Haftalık İş Planı (Taslak Fikir olması için)

# Hafta 1 — Proje Başlangıcı ve Ortam Kurulumu

Amaç: Tüm geliştirme ortamlarını kurmak.

### Hadi Said

- Kaggle 20 Skin Disease Dataset indirir

- veri setinin klasör yapısını inceler

- sınıf dağılımını analiz eder

- Python ortamını kurar (venv / conda)

### Kerem

- FastAPI projesi oluşturur

- Python backend ortamını kurar

- basit bir test endpoint oluşturur

### İbrahim

- Android Studio projesini oluşturur

- Kotlin proje yapısını kurar

- temel uygulama mimarisini belirler

### Aybüke

- Veri setindeki 20 hastalık hakkında araştırma yapar

- her hastalık için kısa açıklama hazırlar

# Hafta 2 — Veri Analizi ve UI Tasarımı

Amaç: veri ve uygulama taslağını netleştirmek.

### Hadi Said

- veri seti görüntülerini analiz eder

- veri temizleme işlemleri yapar

- hatalı görüntüleri ayıklar

### Kerem

- API klasör yapısını oluşturur

- temel backend mimarisini planlar

### İbrahim

- uygulama wireframe taslakları oluşturur

- şu ekranları tasarlar:

- açılış ekranı

- fotoğraf seçme ekranı

- analiz ekranı

- sonuç ekranı

### Aybüke

- hastalık açıklamalarını yazmaya devam eder

- bakım önerilerini araştırır

# Hafta 3 — Görüntü İşleme Başlangıcı

Amaç: model için veri hazırlamak.

### Hadi Said

Görüntü preprocessing başlatır:

- görüntüleri 224x224 boyutuna getirir

- normalize işlemi yapar

- veri setini train/test olarak böler

### Kerem

- görüntü yükleme endpointi planlar

### İbrahim

- açılış ekranı UI geliştirme

### Aybüke

- hastalık açıklamalarını tamamlar

# Hafta 4 — Veri Artırma ve Android Özellikleri

### Hadi Said

Data augmentation yapar:

- rotation

- flip

- zoom

- brightness değişimi

### Kerem

- image upload API geliştirir

### İbrahim

- kamera ile fotoğraf çekme özelliği

### Aybüke

- bakım önerilerini yazmaya başlar

# Hafta 5 — Model Eğitimi Başlangıcı

### Hadi Said

- model mimarisi kurar

- ilk model eğitimini başlatır

- veri pipeline oluşturur

### Kerem

- API testlerini yapar

### İbrahim

- galeriden fotoğraf seçme özelliği

### Aybüke

- hastalık veri yapısını JSON formatına çevirir

# Hafta 6 — Model Analizi

### Hadi Said

Scikit-learn kullanarak:

- accuracy hesaplar

- precision

- recall

- f1 score

Matplotlib ile:

- accuracy grafikleri

- training grafiklerini oluşturur

### Kerem

- model tahmin endpointi oluşturur

### İbrahim

- analiz yükleniyor ekranı

### Aybüke

- JSON veri tabanını tamamlar

# Hafta 7 — Model İyileştirme

### Hadi Said

- model hyperparameter ayarı

- model doğruluğunu artırma

### Kerem

- API performans testleri

### İbrahim

- sonuç ekranı UI

### Aybüke

- kullanıcı test senaryoları hazırlar

# Hafta 8 — Model Entegrasyonu

### Hadi Said

- modeli export eder

### Kerem

- modeli backend'e entegre eder

### İbrahim

- mobil uygulama ile API bağlantısı kurar

### Aybüke

- sistem testleri başlatır

# Hafta 9 — Sistem Testleri

### Hadi Said

- model hata analizleri

### Kerem

- API hata yönetimi

### İbrahim

- UI düzenlemeleri

### Aybüke

- uygulama test raporu hazırlar

# Hafta 10 — Performans İyileştirme

### Hadi Said

- model performans iyileştirme

### Kerem

- API hız optimizasyonu

### İbrahim

- kullanıcı deneyimi düzenlemeleri

### Aybüke

- kullanıcı testleri

# Hafta 11 — Makale ve Rapor

### Tüm ekip

Makale yazımı:

- giriş

- literatür taraması

- yöntem

- model sonuçları

- tartışma

# Hafta 12 — Sunum ve Demo

### Tüm ekip

- proje sunumu hazırlanır

- demo hazırlanır

- uygulama son testleri yapılır

# Projede Kullanılacak Araçlar

### Yapay Zeka

- Python

- OpenCV

- NumPy

- Scikit-learn

- Matplotlib

### Backend

- FastAPI

- Uvicorn

### Mobil

- Kotlin

- Android Studio

# Projenin Teknik Akışı

Uygulama şu şekilde çalışacaktır:

1️⃣ Kullanıcı fotoğraf çeker
2️⃣ Fotoğraf mobil uygulamadan API’ye gönderilir
3️⃣ Backend görüntüyü yapay zekaya gönderir
4️⃣ Model tahmin yapar
5️⃣ Sonuç mobil uygulamaya gönderilir
6️⃣ Kullanıcıya hastalık tahmini gösterilir